Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

| **#** | **Característica** | **(P)** | **(E)** | **(R)** | **(B)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menu de reservas | C | A | A | 1 |
| 2 | Sistema de Cancelamento | C | M | M | 1 |
| 3 | Avaliação do aplicativo | U | M | B | 2 |
| 4 | Histórico do cliente | U | B | B | 3 |
| 5 | Disponibilidade em tempo real | C | A | M | 1 |
| 6 | Notificações Automáticas | I | M | M | 1 |
| 7 | Gestão de pagamentos | C | A | A | 1 |
| 8 | Segurança e Privacidade | C | A | A | 1 |
| 9 | Suporte | I | A | A | 1 |
| 10 | Banco de Dados | C | A | A | 1 |
| 11 | Tradução | U | M | M | 3 |
| 12 | Informação sobre o Hotel | C | B | A | 1 |
| 13 | Acessibilidade | I | B | B | 2 |

**Legenda**:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).